- Objectifs du projet
- Acteurs et leurs rôles
- Budget:	« one shot »
  - Global 10k
  - Visionneuse -> […]
  - Back_office -> […]
  - Web service -> […]
- Budget recurrent:
  - Une certaine somme par mois / ans mais pas tout d’un coup
- Les risques (tableau de criticité)
- Formalisme des documents
- Communication avec client (comment on communique avec le client : Facebook, Slack, Messagerie, etc.) -> client réfèrent etc., équipe
- Planification :
  - WBF
  - Pert
  - Gantt
- Réalisation du projet
- Doc technique
- Doc utilisateur
- Test	-> Fait par le prestataire -> En interne (inviter le client ?)
- Recette	-> Fait pour le client -> Réponse aux besoins ?
- Livraison
- Facture

Comment les tests sont mis en place ?
- Tests unitaires (« un seul algo »)
- Test fonctionnel (fonctionnalité -> plusieurs algos)
1 test par fonction
Cas de tests :
    - Date
    - Responsable
    - Version
    - Prérequis pour réaliser le test
    - Résultats attendus
    - Résultats obtenus
    - Etat (en cours, validé, échoué)
    - => utiliser une appli qui le fait automatiquement
    - => Le faire que pour les grosses fonctionnalités sinon on va pas avoir le temps
- Les tests « recette » peut être mis en forme dans un tableau « fonction |Date | Responsable | Marche | Remarque »
- Qualité, roue de Deming : -> Panifier -> faire -> vérifier -> corriger -> planifier …

La courbe en « S »
- Planning Gantt -> Dead Line
- Budget
- ETP (temps de travail)
  - ++ Budget  ++ capacité de travail
  - – Périmètre du projet  2ème livraison